Zápis

z pracovního jednání

v rámci projektu Clara III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-bavorském regionu

Dne:

10. 4. 2018 od 10 hodin – Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Přítomni:

Viz. prezenční listina v příloze protokolu

Program:

Seznámení partnera s realizací projektu – informace o připravovaných aktivitách, časový harmonogram, možnosti zapojení se do aktivit atd.

- Příprava vyhledávací studie

- Informace o připravovaném výběrovém řízení na dodavatele  - projektanta  na vyhledávací studie na území Mariánskolázeňska – požadavky od členských obcí např. na propojení zámku a města, vybudování cyklotrasy po obci, propojení dvou obcí apod.

- Jedná se o cca 20 lokalit

- Výstupem bude vyhledávací studie – podklad pro další fázi dokumentace

- Řešíme i 3 lokality – propojení s Německem:

- Propojení Slatina - Mähring

- Propojení na Mohelně

- Střed Evropy

- Cca do 1 měsíce vyhlášení výzvy

- Realizace (zhotovení studií) proběhne cca od července 2018 do dubna 2019

- Výměna informací ohledně realizace – stavby cyklostezek (asfaltový povrch)

- Příprava mapy

- Před časem jsme již mapu formátu A2 zrealizovali, řeší území Mariánskolázeňska a zahrnuje
 i oblast německých obcí Mähring a Neualbenreuth

- V podobném duchu by se nám líbilo zhotovit mapu novou, kde najdeme i území Wunsiedelu

- V rámci diskuze navržena myšlenka: 4 mapy, které na sebe budou navazovat a to území patřící k: Mariánské Lázně, Cheb, Tirschenreut a Wunsiedel

- Partnerovi bude zaslána již vytvořená mapa – stačí formát pdf

- Nápad se zalíbil, německý partner má zájem spolupracovat na přípravě nové mapy s aktuálními daty

- Shoda na termínu – přípravě nové mapy (cca do 1 roka)

- Prověření zájmu na české i německé straně (Cheb – p. Pospíšil, Tirschenreut)

- Po prověření zájmu bude domluven další postup

- Soutěž pro děti – Máš nápad pro cyklostezku

- Představena pravidla soutěže a nabídnuta možnost zapojení německých škol do soutěže

- Domluveno, že partnerovi pošleme přeloženou verzi pravidel, on si doupraví a uveřejní pravidla dle svých možností (rozešle přímo školám)

- Ověřit možnost úhrady autobusu pro německé děti

- V rámci společné soutěže odměníme tři první místa (ceny zajistí Mariánskolázeňsko)

- Možnost workshopu ve Wunsiedelu

- Představena myšlenka – návštěva Wunsiedelu a kulatý stůl s odborníkem na cykloturistiku

- Termín červen 2018 nebo září 2018

- prosba na tipy / témata:

Přednáška: plánovací procesy nemotorové dopravy a zapojení veřejnosti, praktické zkušenosti (max 1,5 hodiny + diskuse)

- Návštěva zajímavého místa (cyklověž, Organizace Park and Bike systémů, )

- Německý partner nás odkázal na inženýrskou kancelář

Kontakt:

Ing. Josef Švajgl, e-mail: marianskolazensko.svajgl@seznam.cz, tel. +420 736 650 956

Michaela Jankovská, e-mail: marianskolazensko.hlinova@seznam.cz, tel. +420 725 052 310